# 周报 · 第 1 期(技术月 W1:07/06 – 07/10)

约定:每周五一期。三固定栏目=成果账(数字可复现)/验收清单(你可自查)/未知项(四象限)。

本期覆盖技术月启动(0706 深夜)至今。

## 0. 一句话总览

四大块已完成两块半:块1 算法引擎 ✅、块2 PLC 质量 ✅(含独立审查)、块3 的 ST 侧 ✅

(AB 实跑 45/45 全过)——现在卡在块3 画面搭建(Codex 正按执行单施工),画面通了块3 就收口。

进度比 §3 原始排期快约两周。

## 1. 本周成果账(每条给来源,数字不编)

| 事项 | 结果 | 怎么复现/在哪看 |
| --- | --- | --- |
| 块2 收口 | AB 实跑 iPassed=41 / iFailed=0,编译 0 errors | commit 0707;tools\ab_scripting\ab_sync.ps1 |
| 块2 独立审查处置 | 6 发现(F1-F6)逐条核实全属实但全是文档/措辞级,零算法缺陷,已修 | docs\块2独立验证报告_0707.md + commit e201435 |
| docx 假改动根治 | git 把 Word 当文本导致的"伪修改"清零 | .gitattributes(commit 3a3eedd) |
| 对标深研 | 20 条核实结论:我方护城河=场景检测器学术背书/LAP 实时性/30-seed 统计 | docs\调研档案_0706\对标升级_deep研_0707.md |
| 驻留点(dwell point) | 30/30 个随机种子证明:官方口径下驻 I/O 口=400 格全枚举的精确最优;ST 零改动 | python sim\dwell_point.py → sim\out\dwell_point.csv;docs\驻留点设计_0708.md |
| 块3 ST 侧 | 单件查询/记录翻页/载重拟真调参/快照对比全部实装,AB 实跑 iPassed=45 / iFailed=0 一把过 | commit 7dabcb7;plc\02-06 |
| 块3 画面路线 | Claude 直接操控 AB 实验→踩透环境坑(经验落盘)→改由 Codex 照执行单施工(进行中) | docs\块3画面_computeruse搭建经验_0710.md;docs\Codex执行单_块3画面_0710.md |
| 头条数字(不变) | awra 期望取货 8.40±0.48s / 较基线降 62.0% / 能耗降 67.3% / 违规 0 | python sim\headline.py(H 锁护着,谁改谁红) |

## 2. 正在发生(0710 下午)

Codex:在 AB 里按批次 A→D 搭画面(400 格网格→右侧面板→P2 统计页→报警条+WebVisu),

每批次会给你截图汇报——收到就转发给我核对检查点。

Claude(我):两支研究枪在查块3 联动的最后两个未知(Modbus TCP 从站配方、WebVisu 许可档

+OPC UA 性能),结果回来落盘进施工依据;同时清配置欠账、写本周报。

并行纪律:Codex 占着 AB 工程期间,我不碰 plc\ 代码、不跑 ab_sync,git 提交只挑明确文件

——两边不会互相踩。

## 3. 验收清单(你随时可自查的硬标准)

[ ] PowerShell 跑 python sim\run_all.py → 全绿 + 违规 0(算法底盘完好);

[ ] PowerShell 跑 python tools\doc_check.py → 全绿(文档账实相符);

[ ] git log --oneline -5 → 最新提交是 ecf83b3(执行单)及其后(所有工作都在版本库里,断电不丢);

[ ] 打开 docs\Codex执行单_块3画面_0710.md → 批次 A-D 与红线清晰可读(Codex 的施工范围就这些);

[ ] Codex 批次 A 完成后:AB 画布上肉眼可见 20×20 无缝网格(这是本周与下周的分界桩)。

## 4. 未知项栏(四象限,首期)

| 象限 | 项 | 谁来消 |
| --- | --- | --- |
| 已知未知 | Codex GUI 自动化能不能搭成(批次 A=判据) | Codex 实验,卡死转"你手搭+我导航" |
| 已知未知 | WebVisu 真机许可档(V4)/Modbus 从站细节 | 我的两支研究枪 + Codex 批次 D 双线 |
| 已知未知 | 编译里那 1 个 warning 的具体内容(工具查不到,只能 GUI 看) | 你:Codex 干完后在 AB 消息窗口瞟一眼(功能无影响,41→45 全绿) |
| 未知已知 | 你对画面/3D 动画的口味 | 你对 v3 红黑设计稿 + 动画小样说不满意点 |
| 未知未知 | 评委真实偏好 | 红队 T18(8 月初)兜底 |
| 已消 ✅ | B1/B2 题面歧义、L4 时钟源、竞赛一手资料(负结果:反爬,如实记录) | — |

## 5. 下周计划(W2:07/13 – 07/19)

块3 收口:画面验收(六步演示脚本 v2)→ V1-V5 五项验证 → 录屏(你解说);

T3.4 实时联动:按研究枪+V4 结果定通道(Modbus TCP 或过渡方案),打通"画面/3D 随 PLC 实时动";

块3 收口即停 → 整体复盘(你拍过板),复盘后再排块4 3D 与报告 R1 的先后。

## 6. 等你的三个输入(不急,但都在关键路径上)

Codex 的批次汇报转发给我(每批次一次,我核对检查点后放行下一批);

v3 红黑设计稿过目 + 动画小样的不满意点(一句话也行——这是块4 3D 的开工闸门);

2 个人工链接(工具被反爬拦,浏览器能开):西门子杯赛项资料 siemenscup-cimc.org.cn、

知乎往届案例 zhuanlan.zhihu.com/p/2029845943697057461——截图或复制正文给我即可。