# 项目全景说明书

2026 ABB杯智能技术创新大赛 · 赛道一「智储优控」

基于AI算法及智能控制的立体仓储仓位优化

版本 v2.1 · 2026年7月4日深夜 · 由 Claude(Fable 5)生成

v2.1 变更:三拍板落地(主口径H确立)、T11/T12 完成、文件夹三层重组、联动治理机制上线。

本文档是定期快照:日常进度以 现状与任务.md §5 为准,头条数字以 sim\headline.py 输出为准。

# 目录

(打开文档时 Word 若提示“是否更新域”,点“是”即可显示页码)

# 一、比赛、目标与当前态势

赛题一句话:在 20列×20层=400 仓位的立体仓库里,为每件货物(重量/访问频次/体积)智能选仓位,让存取快、货架稳、能耗低,算法跑在 ABB AC500 PLC 上,配可视化仿真。

时间:截止 2026-08-26;目标 8-15 交初赛+决赛全套。当前进度大幅超前:原计划 W2-W3 的内容已在 7月4日 提前完成,富余时间全部投入差异化提升(见第五章)。

| 评分项 | 权重 | 当前弹药 |
| --- | --- | --- |
| 模型准确性及验证报告 | 30% | 11条实验发现+11张图+多seed统计+理论证据链 |
| 基于 ABB AC500 实现 | 30% | ST 全套(23个自测用例)+扫描分片设计+负载探针 |
| 算法创新性 | 10% | AWRA-LS+δ存在性证明+NSGA-II双前沿+自适应机制(开发中) |
| 模型可视化仿真 | 20% | 动画回放FB已写好,W4 搭画面+录屏 |
| 演讲技巧 | 10% | “递进故事”素材线齐备,W6 红队预演 |

基础设施:GitHub 实时备份已打通(每次提交自动推送);git 历史 14 次提交;一切数字可用一条命令再生(python sim\run_all.py)。

# 二、方案与头条数字(一页看懂)

双层算法:在线层(多目标评分,含“位置价值预留”项,PLC 实时逐件决策)+ 批量层 AWRA-LS(排序→评分分配→局部搜索,给出接近最优的整批方案)。行程时间=切比雪夫(双轴同动),路径长度=曼哈顿,两口径并列。

| 指标(口径见 canonical_assumptions.md) | 数字 |
| --- | --- |
| ★主口径 H(加减速+自适应权重,已拍板):AWRA 期望取货 | 7.42±0.42s,较基线降 66.2% |
| 主口径 H:能耗 / 重货平均层高 | 降 74.3% / 0.50 层 |
| 对照口径(匀速+固定,文献可比) | 5.33s,降 73.5% |
| 吞吐(单位时间存取量,题面指标):AWRA vs 基线 | 356 vs 152 次/h = 2.35 倍(对照口径,H版重跑中) |
| 双命令周期(存取联程)再省 | 约 30% 空驶 |
| 距理论最优(已证可达解) | ≤ 8.7% |
| 能耗绿色换算(假设显式声明) | 降 56%;年省 297 kWh / 238 元 / 173 kg CO2(对照口径,H版重跑中) |
| 全部实验约束违规 | 0 |

一句话演讲主线:“从能放就放,到会思考、会自愈的仓库——离理论天花板不到 9%,能耗省一半。”

# 三、开发冲刺战报:13 个任务完成 10 个

7月4日 我(Claude)按你的指令接管全部代码开发,当天完成 9 个任务(T1-T8、T10):

| 任务 | 内容 | 状态与关键产出 |
| --- | --- | --- |
| T1 | 评分权重 54组合×5seeds 网格精标 | 完成。发现β/γ数学冗余+δ是“在线专属项”→分层权重待拍板 |
| T2 | 手写 NSGA-II 进化算法对照 | 完成。纯进化200代被我们的轻量算法整体支配;fig6 双前沿图 |
| T3 | 占用热力图配色打磨 | 完成。预占用独立灰色,故事一眼可读 |
| T4 | L1 梯形速度曲线(加减速) | 完成。发现匀速模型对优化布局低估 43.5%;fig7 |
| T5 | L2 存取混合流+双命令周期 | 完成。吞吐 2.35 倍;补齐题面“取”半边;fig8 |
| T6 | L3 理论-仿真-实现证据链 | 完成。仿真=解析(差4%);距最优≤8.7%;fig9 |
| T7 | L5 绿色工程换算 | 完成。-56%/年省297kWh,7条假设显式;fig10 |
| T8 | ST(PLC)全线同步升级 | 完成。新增4个FC/FB;自测用例扩到23个;一致性桥含加减速 |
| T9 | 报告生成器骨架 | 待做(按计划 W5=8月初) |
| T10 | 重排闭环(会自愈的仓库) | 完成。三层发现见第四章 F11;fig11 |
| T11 | 场景自适应权重策略表 | 完成。增益均值3.6%/峰值8.5%;策略表已拍板采纳进主口径;F13/fig12 |
| T12 | 鲁棒性压力矩阵 | 完成。漂移+47.1%诚实呈现+重排组合拳;设备退化0超载;F12/fig13 |
| T13 | DRL 对照实验 | 可选,视进度 |
| T14-T18 | 新增批次:H口径衔接/敏感性(可选)/情报挖掘/决赛可视化/红队自审 | 待做,优先序见 现状与任务.md §5 |

# 四、11 条实验发现(报告与答辩的弹药库)

全部记录在 docs\实验发现.md ,每条带一行复现命令。精华速览:

| 编号 | 发现(一句话) | 用途 |
| --- | --- | --- |
| F1 | 两策略路径长度完全相同、时间差2.56倍——优化目标必须取时间口径 | 口径论证 |
| F2 | 评分去掉δ预留项就退化成就近贪心(占位逐格相同)——每一项都有存在证明 | 算法设计章 |
| F3 | 紧库存下贪心把低层承重位浪费给轻货,重货无处放;AWRA的排序天然免疫 | 边界价值活例 |
| F4 | 五策略主对比:AWRA 期望取货 5.39s,违规 0 | 主结果表 |
| F5 | β/γ数学冗余;δ只在在线层有意义(批量层排序已替代预留) | 待拍板① |
| F6 | 纯进化被轻量启发式整体支配;我们的解族是帕累托局部最优 | 创新章主图 |
| F7 | 匀速模型对越优的布局低估越狠(43.5%)——主动用保守口径 | 待拍板② |
| F8 | 吞吐2.35倍;双命令省30%;“访问频次”在出库侧兑现闭环 | 题面指标直答 |
| F9 | 理论-仿真-实现三级证据链;距可达最优≤8.7% | “天花板”一句话 |
| F10 | 能耗-56%,年省297kWh/238元/173kgCO2(假设块显式) | 封面卖点,待拍板③ |
| F11 | 朴素重排净亏5倍反例;循环流有LRU自组织;重排=漂移恢复+兜底(不编提效数) | 运行闭环章 |

图库现有 11 张(sim\figs\):fig1 策略对比 / fig2 占用热力图 / fig3 δ标定 / fig4 时间-能耗定位 / fig5 分布鲁棒性 / fig6 帕累托双前沿 / fig7 运动模型对比 / fig8 混合作业 / fig9 理论阶梯 / fig10 绿色换算 / fig11 重排闭环。

# 五、算法天花板路线图(对“还能怎么提升”的回答)

核心判断:在“期望取货时间”单指标上距最优只剩 ≤8.7%,继续死磕边际收益趋零(文献参照:深度强化学习在同类问题上对最佳规则也只改善约 5.4%)。天花板不在同一道题刷到 100 分,而在把题做大一圈、每一圈都做优:从“单批入库的静态优化”升级为“会运行、会适应、会自愈的仓储系统”。

| 方向 | 内容 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| A2 重排闭环 | 白天在线决策+夜间成本感知重排(会自愈) | 已完成(T10,F11) |
| A1 自适应权重 | 场景特征→权重策略表,把 Adaptive 做实 | 下一个(T11) |
| A3 鲁棒压力矩阵 | 需求漂移/重货潮/设备退化下的退化曲线 | 排队(T12) |
| A5 DRL 对照 | 小型强化学习对照,正负结果都如实写 | 可选(T13) |

同样重要的“不做清单”(每条都带论证,写进报告工程取舍表):A* 路径规划(堆垛机双轴同动无障碍,切比雪夫直达即物理最优)、神经网络上 PLC(实时性/可解释性风险)、查表执行(在线评分已是微秒级)。

# 六、三项拍板已落地(2026-07-04)

| 编号 | 拍了什么 | 落地结果 |
| --- | --- | --- |
| ① | 自适应权重策略表:采纳 | 留出seed泛化验证通过(批量增益均值6.88%全正)→ WEIGHT_POLICY 进代码,与 plc\08 同源 |
| ② | 报告主口径 = 加减速 | 主口径 H 确立;头条唯一来源 sim\headline.py;回归加 H 锁 |
| ③ | 绿色假设:按真实工业值+显式预设 | canonical C4b 维持;参数敏感性列为可选小节(T15) |

由此确立:头条 = AWRA-LS 7.42±0.42s(降 66.2%),能耗降 74.3%;对照口径(5.33s/73.5%)入附表作文献可比。官方群 1/2 两问仍在等答复(2_你要操作\官方群提问清单.md)。

# 七、你的三个实操动作(不变,其一已完成)

- GitHub 首次授权 ✅ 已完成 ——现在每次提交自动同步云端,抗单点已成立。

- 照操作卡建 AB 工程(本周最重要):2_你要操作\AB建工程操作卡.md ,60-90分钟,验收标准 iPassed=23(其中 T22/T23 两个用例一过,加减速与双命令的 PLC 实现就和仿真闭环了)。

- 官方群追两问:2_你要操作\官方群提问清单.md 里的问题一/问题二直接粘贴发群(3/4/5 已有答复并回填)。

# 八、文件夹地图(三层结构,0704 重组)

整个项目在 F:\abb_wh_work ,git 管理,GitHub 实时备份。按角色分层:1_给你看=阅读,2_你要操作=动手,其余=机器工作区;根目录 README.md 是导航首页。

## 你的层:根目录 + 1_给你看 + 2_你要操作

| 文件 | 作用 |
| --- | --- |
| 现状与任务.md(根) | ★单一真相源:进度/排期/决策;任何人接手先读它(§5 是断点) |
| README.md(根) | 三分类导航首页(也是 GitHub 仓库首页) |
| 1_给你看\项目全景说明书.docx | 本文档(定期快照) |
| 1_给你看\实验发现.md | ★F1-F14 报告弹药库,每条带复现命令 |
| 1_给你看\差异化战略_如何超过别人.md | 六杠杆 + 算法天花板路线图(含状态注记) |
| 2_你要操作\AB建工程操作卡.md | ★本周实操:七步建 PLC 工程,验收 iPassed=23 |
| 2_你要操作\官方群提问清单.md | 两问直接粘贴进群,答复回传即落定 |

## 机器文档 docs\

| 文件 | 作用 |
| --- | --- |
| canonical_assumptions.md | ★口径唯一出处;含主口径 H 声明与变更记录 |
| ClaudeCode接管提示词.md / Codex总对接提示词.md | ★AI 接管入口(开发版/执行版),设计上无易变状态 |
| Codex执行单_搭建期.md | 历史执行单(已核账:W001-006 收编完成,新任务不走此单) |
| 报告大纲 / 调研速览 / 赛题原文 | 报告骨架(带过时警示横幅)/ 文献链接 / 需求唯一依据 |

## sim\(Python 仿真:12 个脚本,全部一条命令可跑)

| 文件 | 作用 |
| --- | --- |
| warehouse_sim.py | 核心:五策略/三分布/加减速开关/CSV导出 |
| run_all.py | ★一键复现底盘(测试+主对比+实验+图),1-2分钟 |
| tests\test_sim.py | 18 用例回归:锁死口径与头条数字,改坏立刻红 |
| experiments.py / calibrate.py | 多seed矩阵 / 权重网格精标(T1) |
| nsga2_baseline.py | NSGA-II 双前沿对照(T2) |
| motion_compare.py / mixed_ops.py | 运动模型对比(T4)/ 混合流吞吐(T5) |
| analytic_bounds.py / energy_report.py | 理论证据链(T6)/ 绿色换算(T7) |
| reslot_cycle.py | 重排闭环 2×2 对照(T10) |
| export_st_vectors.py | 生成 PLC 一致性数据(改评分函数后必重跑) |
| plots.py + figs\fig1-11 + out\*.csv | 11 张报告图 + 全部数据表(可删,可再生) |

## plc\ 与 _ref\

| 文件 | 作用 |
| --- | --- |
| plc\01-07 八个 .st + README_PLC.md | ST 全套:DUT/GVL/11函数/8功能块/主程序/23用例测试/生成数据;README 含导入步骤与 L4 负载实测法 |
| _ref\warehouse_slotting_research_pack...md | Codex 资料包一期(14篇文献+框架) |
| _ref\research_20260704\ | Codex 资料包二期(深研报告+5篇PDF;36万文件克隆项目在 C:\Users\86177\Documents\ABB_Warehouse_Slotting_Research_20260704) |

# 九、怎么使唤 Codex(三步)与验收机制

- 复制 docs\Codex总对接提示词.md 代码块给 Codex(上岗培训)。

- 跟上任务:从 docs\Codex执行单_搭建期.md 挑卡,或口头描述(环境/AB陪跑类)。代码开发已全部归 Claude,不再派给 Codex。

- 干完让它跑 python sim\tests\test_sim.py :18 用例全绿=没改坏;红了=停下报告,不许改测试。

每周五验收清单:随周报出,每条都是你能自查的硬标准(如“AB 里 iPassed=23”“run_all.py 末尾违规总数=0”“figs 里有 11 张图”);过不了的自动进下周风险预告。

# 十、出事了怎么办(降级预案)

- 电脑/硬盘坏:GitHub 有全量历史;新机器装 git+Python → 克隆 → 跑 run_all.py 全绿=恢复完成。

- Claude 不可用:总对接提示词交给 Codex,读三份真相源(现状与任务/canonical/实验发现)即可接管;执行顺序=现状与任务 §5。

- Codex 也不可用:你按操作卡+验收清单推进人工部分(AB操作/截图/录屏/群里问),技术开发暂停,git 里进度一分不丢。

- 测试红了:护栏在起作用——有人动了口径;回滚最近改动或找 Claude 定位,别改测试。

# 十一、常用命令速查

| 想干什么 | 命令(PowerShell) |
| --- | --- |
| 一键复现底盘(测试+实验+图) | python F:\abb_wh_work\sim\run_all.py |
| 跑权重精标 | python F:\abb_wh_work\sim\calibrate.py |
| 跑NSGA-II双前沿 | python F:\abb_wh_work\sim\nsga2_baseline.py |
| 跑运动模型对比 | python F:\abb_wh_work\sim\motion_compare.py |
| 跑混合流吞吐 | python F:\abb_wh_work\sim\mixed_ops.py |
| 跑理论证据链 | python F:\abb_wh_work\sim\analytic_bounds.py |
| 跑绿色换算 | python F:\abb_wh_work\sim\energy_report.py |
| 跑重排闭环 | python F:\abb_wh_work\sim\reslot_cycle.py |
| 用加减速口径跑主对比 | python F:\abb_wh_work\sim\warehouse_sim.py --accel |
| 保存并同步云端 | git -C F:\abb_wh_work add -A; git -C F:\abb_wh_work commit -m "说明"; git -C F:\abb_wh_work push |

# 十二、接下来的计划

- 我(代码):T11 自适应权重策略表 → T12 鲁棒压力矩阵 → (T13 DRL 可选)→ 你拍板后落地分层权重/主口径切换 → W4 决赛可视化画面+录屏 → W5 报告生成器(T9)。

- 你(实操+学习):AB 建工程(iPassed=23)→ 官方群5问 → 看实验发现.md 拍3个板;每周五我出周报+验收清单。

- Codex(辅助):环境类任务与AB操作陪跑;总对接提示词与执行单位置不变(docs\)。

—— v2 完(自包含,取代 v1)——